Ogólne warunki umowy

w dniu _____________ 2018 roku pomiędzy:

pomiędzy:

Powiatem Świeckim z siedzibą w Świeciu przy ul. Gen. Hallera 9, 86 – 100 Świecie – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie reprezentowanym na podstawie uchwały nr 73/604/16 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. przez:

Małgorzatę Imiłkowską – Dyrektora

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Justyny Barczyk zwanym dalej  Zamawiającym,

a

____________________________

zwanym dalej Wykonawcą

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) sporządzona została umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego OIK przy ul. Sądowej 18, 86-100 Świecie.

- Szczegółowy zakres zadań zawiera przedmiar robót oraz kosztorys Wykonawcy stanowiące załącznik Nr 1 do umowy, które jednocześnie są integralną częścią umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie gwarancji.

- Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących elementów budynku, w tym infrastruktury technicznej. W przypadku wystąpienia uszkodzeń wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy lub odtworzenia.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zadania strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiada sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia.

§ 2

- Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót: dzień zawarcia umowy,

- zakończenie robót: do dnia ______________________

  - Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy.

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy należy prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- zapewnienie kompleksowej koordynacji realizacji zadania na wszystkich jego etapach,

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego podczas robót,

- informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość zadania,

- zapewnienie odpowiednich warunków BHP i ppoż. na terenie realizacji budowy oraz ochrony mienia jednostki w trakcie realizacji zadania,

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób i sprawdzeń w terminie, o którym Wykonawca powiadomi uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego jednak nie później niż 1 dzień przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

  - przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych;

  - zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadania;

  - terminowa zapłata faktury za wykonane i odebrane  roboty budowlane.

§ 4

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień umownych, a także w związku z wykonywanymi czynnościami w zakresie realizacji umowy.

- Polisy oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe winny być aktualne i ważne w terminie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy złożona polisa w trakcie realizacji umowy utraci ważność Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć następną ważną polisę ubezpieczeniową.

§ 5

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie: Pan Krzysztof  Michalski  tel. 697 029 045.

- Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2017r. poz. 1332 ze zm.). Zamawiający upoważnia  inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia własnego znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom trzecim.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo osób i mienia.

- Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla końcowego odbioru robót budowlanych.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 będą zgodne z ofertą oraz będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w Prawie budowlanym.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w stosunku do używanych  materiałów stosowne i prawem wymagane dokumenty (atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, itp.). Niedostarczenie atestów i certyfikatów przez Wykonawcę traktowane będzie jako niewykonanie wszystkich prac z konsekwencjami określonymi  w § 11 ust. 9.

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą rozliczenia zadania jest wynagrodzenie ryczałtowe, płatne na podstawie jednej faktury.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania w zakresie objętym niniejszą umową wyraża się łączną kwotą netto: netto __________ (słownie: ______________ 00/100), należny podatek VAT __________ zł (słownie: ______________ 00/100, brutto: __________ zł (słownie: ________________ 00/100).

- Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie.

- Na fakturze w miejscu Nabywca należy wpisać: Powiat Świecki ul. Gen. Hallera 9, 86 – 100 Świecie NIP: 559 – 187 – 68 – 20, jako Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 A  86-100 Świecie.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wypłacone zostanie na podstawie jednej faktury w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca może wystawić fakturę dopiero po dokonaniu bezusterkowego końcowego odbioru robót.

- Za dzień zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionej przez siebie faktury.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście, bez udziału podwykonawców.

§ 10

      - Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.

      - Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość   kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne określone w ust. 2 pkt 1  podlegają kumulacji. Ponadto, jeżeli Wykonawca dopuści się więcej niż raz zachowania stanowiącego podstawę do naliczenia kary umownej z tego samego tytułu, każde takie zachowanie będzie podstawą do naliczenia odrębnej kary umownej.

- Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. c)  niniejszego paragrafu powinno nastąpić w terminie 2 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.

- Za niedotrzymanie terminów wskazanych w § 2 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 3 dni roboczych.

§ 11

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie robota budowlana, o której mowa 
w § 1.

- Wykonawca po zakończeniu robót  zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i zawiadomi o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót  będzie spisany  protokół końcowy odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia odbioru;

- datę rozpoczęcia odbioru;

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze oraz charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności;

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze;

- wymienienie ujawnionych wad lub usterek;

- decyzję Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę zadania;

- Podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze. Ujawnienie przy odbiorze robót wad lub usterek, wstrzymuje odbiór robót do czasu ich usunięcia. Wykonawca usunie wady i usterki w terminie 3 dni od ich stwierdzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o usunięciu ujawnionych przy odbiorze robót wad lub usterek oraz żądać wyznaczenia terminu odbioru robót.

- Stwierdzenie usunięcia ujawnionych przy odbiorze robót wad lub usterek stanowi podstawę podpisania protokołu odbioru robót.

- Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu, najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbioru robót, wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę wykonania zadania, a w szczególności:

  - atestów zgodności;

  - deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności wbudowanych materiałów.

- Niewykonanie postanowień wskazanych w ust. 8 upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 50% ceny wskazanej w § 8.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy, jeżeli wady te ujawniają się w okresie obowiązywania gwarancji.

- O każdym przypadku wystąpienia w okresie rękojmi i gwarancji wad w przedmiocie umowy Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę, który zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

- Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania stwierdzonych wad i usterek nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich zgłoszenia, pod rygorem zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dokonał istotnych napraw przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili odebrania przedmiotu umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienił część przedmiotu umowy, zasadę tę stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu Umowy objętej gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł korzystać.

§ 13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 14

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy  Prawo budowlane, a w sprawach tam nieuregulowanych właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. W sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 16

- W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą Umową, strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze  negocjacji i porozumienia.

- W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą Umową jest właściwy dla Zamawiającego miejscowo sąd powszechny.

§ 17

Wykonawca w okresie obowiązywania umowy i nie zakończonych rozliczeń z niej wynikających, w tym okresie gwarancji jakości, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz wszczęciu postępowania układowego i upadłościowego, a także innych zmianach mających wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy, pod rygorem skutków prawnych zaniechania, oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

## ZAMAWIAJĄCY						                                                 WYKONAWCA